## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍
2022184008 김성주
Drop Fight
떨어지는 장애물을 피해
상대방과 싸워 이겨야 하는 대전 게임

## Slide 2: 게임 컨셉
재미 요소
게임 컨셉
스테이지 내부에 떨어지는 다양한 장애물들을 피해
상대방과 싸워 이겨야 하는 2인용 격투 게임
랜덤한 타이밍과 위치에 떨어지는 장애물을 피하는 긴박함
다양한 아이템의 각기 다른 능력을 통한 대전

## Slide 3
게임 진행
게임 시작 시 2명 플레이어가 조작 키를 이용한 격투를 진행
게임 시작 이후 일정 시간 뒤에 아이템 스폰
아이템만의 고유 능력
떨어지는 장애물도 조심하면서 게임을 진행해야 생존 가능

## Slide 4: 게임 개발 일정
주차 | 개발 일정
1주차 | 리소스 탐색 및 제작
2주차 | 스테이지 구현
3주차 | 2인용 캐릭터 이동 및 애니메이션 구현
4주차 | 대전 상대와 상호작용 구현
5주차 | 장애물 낙하 구현 장애물 충돌처리
6주차 | 아이템과 능력에 따른 애니메이션 구현
7주차 | UI 구현
8주차 | 각 객체와 UI 상호작용 점검
9주차 | 버그 수정 및 최종 점검

## Slide 5
프로젝트 진행 상황 – 평균 96%

## Slide 6
주차 | 개발 일정 | 진행률
1주차 | 리소스 탐색 및 제작 | 100%
2주차 | 스테이지 구현 | 100%
3주차 | 2인용 캐릭터 이동 및 애니메이션 구현 | 100%
4주차 | 대전 상대와 상호작용 구현 | 100%
5주차 | 장애물 낙하 구현 장애물 충돌처리 – 장애물이 낙하 시작하는 타이밍 미완성 | 80%
6주차 | 아이템과 능력에 따른 애니메이션 구현 | 
7주차 | UI 구현 | 
8주차 | 각 객체와 UI 상호작용 점검 | 
9주차 | 버그 수정 및 최종 점검 |